ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Доработка калькулятора видеонаблюдения и домофонии

| Проект: | Калькулятор CCTV & Домофония |
| --- | --- |
| Количество задач: | 11 задач |
| Версия документа: | 1.0 |
| Файлы затрагиваются: | calculatorConfig.ts calculatorLogic.ts CctvCalculatorSection.tsx |

─────────────────────────────

Документ предназначен для передачи разработчику

# 1. Обзор доработок

Данное ТЗ описывает 11 задач по улучшению существующего калькулятора видеонаблюдения и домофонии. Изменения затрагивают три основных файла: конфигурацию цен, логику расчёта и UI-компонент.

| # | Файл | Задача | Компонент | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSX | Интерфейс: заголовок + изображения в таблице | UI | Средний |
| 2 | Logic + Config | Домофония: расходники 25%, поле счит. карт | Logic | Средний |
| 3 | Logic | PoE-коммутаторы: логика по кв/этаж (4 vs 8 порт) | Logic | Средний |
| 4 | Logic + Config | Калитки/Паркинг: входы, панели, считыватели | Logic | Высокий |
| 5 | Logic | Магистральные коммутаторы между подъездами | Logic | Высокий |
| 6 | Logic + Config | NVR автоматически по числу камер + NVR824 | Logic | Высокий |
| 7 | Logic | HDD: 1 диск на каждые 10 камер | Logic | Высокий |
| 8 | Logic + Config | Монтаж: % от оборудования + пусконаладка + кабель | Logic | Высокий |
| 9 | Logic + TSX | Итог: обор. + расходники + монтаж + пусконаладка | Logic + UI | Высокий |
| 10 | TSX + Logic | PDF: логотип, контакты, смета, итог | UI | Средний |
| 11 | TSX | Блок рассрочки (36/48/60 мес.) | UI | Низкий |

# 2. Детальное описание задач

| #1 | Интерфейс: заголовок и изображения устройств | Средний |
| --- | --- | --- |

## 1.1 Файлы

CctvCalculatorSection.tsx

## 1.2 Изменения

Заголовок калькулятора

- Найти текущий заголовок (например, «Калькулятор видеонаблюдения»)

- Заменить на: «Калькулятор систем видеонаблюдения и домофонии»

Изображения в таблице сметы

- В каждой строке таблицы сметы добавить колонку с изображением устройства

- Изображения брать из папки /public/images/devices/ по соответствию типа оборудования

- Если изображения нет — показывать иконку-заглушку (placeholder)

- Ширина изображения: 48–64 px, пропорциональная высота, object-fit: contain

💡 Рекомендуется создать map: тип строки сметы → путь к изображению. Например: 'outdoor2mp' → '/images/devices/cam-outdoor-2mp.jpg'

| #2 | Домофония: расходные материалы и поле считывателей карт | Средний |
| --- | --- | --- |

## 2.1 Файлы

calculatorLogic.ts, calculatorConfig.ts, CctvCalculatorSection.tsx

## 2.2 Расходные материалы домофонии

Добавить расчёт расходников в группу «Домофония»:

consumablesIntercom = cableGroupSubtotal * 0.25

- Строка: «Расходные материалы (домофония)»

- Кол-во: 1 комплект

- Сумма: 25% от стоимости кабельной продукции (totalCableKzt)

💡 Логика аналогична уже существующим расходникам для CCTV (25% от кабеля)

## 2.3 Поле «Количество считывателей карт»

Добавить в UI форму нового числового поля:

| Параметр | Значение / Описание |
| --- | --- |
| Метка поля | Количество считывателей карт |
| Место в форме | Блок «Домофония», после поля «Квартир на этаже» |
| Тип | number, min=0, по умолчанию=0 |
| Хелпер | numericInputProps(value, onChange, { emptyBlurValue: 0 }) |
| Влияние на логику | Прибавляется к итоговому количеству считывателей перед расчётом контроллеров |

В calculatorLogic.ts:

totalReaders = existingReaders + inputs.extraCardReaders

| #3 | PoE-коммутаторы домофонии: логика по квартирам на этаже | Средний |
| --- | --- | --- |

## 3.1 Файл

calculatorLogic.ts, calculatorConfig.ts

## 3.2 Логика

Заменить фиксированный выбор 8-портового PoE-коммутатора на условный:

| Квартир на этаже (flatsPerFloor) | Коммутатор для этажа |
| --- | --- |
| до 4 (включительно) | 4-портовый PoE-коммутатор |
| 5 и более | 8-портовый PoE-коммутатор |

В calculatorConfig.ts добавить:

floorPoeSwitchConfig: {

small: { ports: 4, price: /* цена */, label: 'PoE-коммутатор 4-порт' },

large: { ports: 8, price: /* цена */, label: 'PoE-коммутатор 8-порт' },

}

В calculatorLogic.ts:

const floorSwitch = inputs.flatsPerFloor <= 4

? config.floorPoeSwitchConfig.small

: config.floorPoeSwitchConfig.large;

const floorSwitchCount = totalFloors; // 1 коммутатор на этаж

💡 Уточните у заказчика цены на 4-портовый PoE перед внесением в конфиг

| #4 | Калитки / Паркинг: входы, панели, считыватели | Высокий |
| --- | --- | --- |

## 4.1 Файлы

calculatorLogic.ts, calculatorConfig.ts, CctvCalculatorSection.tsx

## 4.2 Новые поля UI

| Параметр | Значение / Описание |
| --- | --- |
| Поле | Количество входов (общее) |
| Тип | number, min=0, default=0 |
| Место | Блок «Калитки/паркинг», рядом с полем «Калитки» и «Паркинг» |
| Метка | Количество входов |

## 4.3 Логика

Для каждого входа (entranceCount) добавлять в смету:

- Вызывная панель: 250 000 тг × entranceCount → группа «Домофония»

- Считыватель карт: цена из config × entranceCount → добавляется к totalReaders

В calculatorConfig.ts:

entrancePanel: { price: 250000, label: 'Вызывная панель (вход)' },

В calculatorLogic.ts:

// Входы

const entrancePanelCost = config.entrancePanel.price * inputs.carEntrance.entranceCount;

const entranceReaders = inputs.carEntrance.entranceCount;

totalReaders += entranceReaders;

⚠️ Убедиться, что новое поле entranceCount не конфликтует с существующими gates/parking

| #5 | Магистральные коммутаторы между подъездами | Высокий |
| --- | --- | --- |

## 5.1 Файлы

calculatorLogic.ts, calculatorConfig.ts

## 5.2 Логика

После расчёта всех устройств домофонии добавить магистральные (агрегирующие) коммутаторы:

- 1 магистральный коммутатор соединяет все подъезды в одну сеть

- Количество портов магистрального коммутатора = количество подъездов (entrances) + 1 аплинк

- Подбирать коммутатор из существующего списка (8/16/24 порта)

- При >24 подъездов — несколько коммутаторов (каскад)

Алгоритм подбора:

const upstreamCount = inputs.entrances + 1; // +1 uplink

const trunkSwitches = pickIntercomSwitches(upstreamCount);

// Добавить в группу серверного оборудования или отдельную группу

💡 Использовать уже существующую функцию pickIntercomSwitches() из calculatorLogic.ts или создать аналогичную pickTrunkSwitches()

| #6 | Видеонаблюдение: автоматический NVR + NVR824 для аналитики | Высокий |
| --- | --- | --- |

## 6.1 Файлы

calculatorLogic.ts, calculatorConfig.ts

## 6.2 Автоматический подбор NVR по камерам

Текущий алгоритм оставить, убедиться что:

- NVR подбирается автоматически исходя из totalCamerasAll (все типы камер)

- Жадный алгоритм: 256 → 64 → 32 → 16 каналов

- Если totalCamerasAll = 0 и включена домофония — NVR не добавляется (только домофонийные устройства)

## 6.3 Видеоаналитика → NVR824

Если videoAnalytics === true:

- Первым NVR всегда добавляется NVR824 (256-канальный с поддержкой аналитики)

- Оставшиеся каналы добираются стандартным жадным алгоритмом

В calculatorConfig.ts убедиться, что есть запись:

nvrModels: [

{ id: 'NVR824', channels: 256, price: /* цена */, analytics: true },

{ id: 'NVR256', channels: 256, price: /* цена */, analytics: false },

// ...

]

В calculatorLogic.ts:

if (videoAnalytics) {

// Первый — NVR824

selectedNvrs.push(config.nvrModels.find(m => m.id === 'NVR824'));

remainingChannels -= 256;

}

// Далее стандартный жадный подбор для remainingChannels

⚠️ Уточнить у заказчика цену NVR824 для внесения в конфиг

| #7 | Хранение архива: 1 HDD 10TB на каждые 10 камер | Высокий |
| --- | --- | --- |

## 7.1 Файл

calculatorLogic.ts

## 7.2 Новая формула

Заменить существующий расчёт HDD (через битрейт/объём) на упрощённый:

hddCount = Math.ceil(totalCamerasAll / 10)

| Количество камер | HDD |
| --- | --- |
| 1–10 | 1 HDD 10TB |
| 11–20 | 2 HDD 10TB |
| 21–30 | 3 HDD 10TB |
| N | ceil(N / 10) HDD 10TB |

Формула применяется ко всем камерам суммарно (CCTV + лифт):

const totalCamerasAll = totalCameras + elevatorCount;

const hddCount = Math.ceil(totalCamerasAll / 10);

💡 При hddCount = 0 (нет камер) — HDD не добавлять в смету

⚠️ Старую логику с битрейтом (cameraBitrateMbps, recordingType, months) можно удалить или сохранить как fallback — согласовать с заказчиком

| #8 | Монтаж: процент от оборудования + пусконаладка + кабель | Высокий |
| --- | --- | --- |

## 8.1 Файлы

calculatorLogic.ts, calculatorConfig.ts

## 8.2 Новая формула монтажа

Заменить текущие ставки монтажа (installationRates) на следующую модель:

| Параметр | Значение / Описание |
| --- | --- |
| Монтажные работы | 30% от стоимости оборудования (equipmentTotal) |
| Пусконаладка | 25% от монтажных работ |
| Монтаж кабеля | 300 тг × totalCableMeters |
| Итого монтаж | монтажные работы + пусконаладка + монтаж кабеля |

В calculatorConfig.ts:

installationConfig: {

installationRate: 0.30,    // 30% от оборудования

commissioningRate: 0.25,   // 25% от монтажа

cableInstallPerMeter: 300, // 300 тг/м

}

В calculatorLogic.ts:

const installationWork = equipmentTotal * config.installationConfig.installationRate;

const commissioning = installationWork * config.installationConfig.commissioningRate;

const cableInstall = totalCableMeters * config.installationConfig.cableInstallPerMeter;

const installationTotal = installationWork + commissioning + cableInstall;

Разбивка (breakdown) для UI:

installation.breakdown = [

{ label: 'Монтажные работы (30% от оборудования)', amount: installationWork },

{ label: 'Пусконаладочные работы (25% от монтажа)', amount: commissioning },

{ label: `Монтаж кабеля (${totalCableMeters} м × 300 тг)`, amount: cableInstall },

]

⚠️ Старые installationRates (ставки за камеру, за NVR и т.д.) можно удалить после согласования с заказчиком

| #9 | Итоговая стоимость: оборудование + расходники + монтаж + пусконаладка | Высокий |
| --- | --- | --- |

## 9.1 Файлы

calculatorLogic.ts, CctvCalculatorSection.tsx

## 9.2 Структура grandTotal

В CalculatorResult добавить/изменить поля:

equipment: number;           // сумма всех групп оборудования

consumables: number;         // расходники (кабель 25% CCTV + 25% домофония)

installation: {

work: number;              // монтажные работы

commissioning: number;     // пусконаладка

cableInstall: number;      // монтаж кабеля

total: number;             // сумма всех монтажных статей

breakdown: InstallItem[];  // разбивка для UI

};

grandTotal: number;          // equipment + consumables + installation.total

Формула:

grandTotal = equipment + consumables + installation.total

## 9.3 Отображение в UI

Таблица итогов в CctvCalculatorSection.tsx:

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Оборудование | equipment, тг |
| Расходные материалы | consumables, тг |
| Монтажные работы | installation.work, тг |
| Пусконаладка | installation.commissioning, тг |
| Монтаж кабеля | installation.cableInstall, тг |
| ИТОГО | grandTotal, тг (жирный, крупный шрифт) |

| #10 | PDF-генерация: логотип, контакты, смета, итог | Средний |
| --- | --- | --- |

## 10.1 Файлы

CctvCalculatorSection.tsx (функция generatePDF / существующий PDF-блок)

## 10.2 Структура PDF

Страница 1 — Шапка:

- Логотип компании (src: /public/logo.png или аналог) — верхний левый угол

- Название компании, адрес, телефон, email — верхний правый угол

- Заголовок: «Коммерческое предложение / Смета»

- Дата генерации

Страница 1–N — Смета:

- Группы оборудования с таблицами (Наименование | Кол-во | Цена | Сумма)

- Подитог каждой группы

Последняя страница — Итоги:

- Оборудование

- Расходные материалы

- Монтаж (с разбивкой)

- Пусконаладка

- ИТОГО

- Блок рассрочки (36/48/60 мес.) — если сумма > 0

💡 Для логотипа использовать jsPDF + addImage. Для контактов — хранить в отдельном конфиге pdfConfig.ts или в calculatorConfig.ts

Пример структуры конфига:

pdfConfig: {

logoPath: '/logo.png',

companyName: 'ООО «Название компании»',

address: 'г. Алматы, ул. Примерная, 1',

phone: '+7 (700) 000-00-00',

email: 'info@company.kz',

}

| #11 | Рассрочка: ежемесячный платёж 36/48/60 месяцев | Низкий |
| --- | --- | --- |

## 11.1 Файл

CctvCalculatorSection.tsx

## 11.2 Логика

Формула расчёта (беспроцентная рассрочка):

monthlyPayment(months) = grandTotal / months

| Период | Ежемесячный платёж |
| --- | --- |
| 36 месяцев | grandTotal / 36 |
| 48 месяцев | grandTotal / 48 |
| 60 месяцев | grandTotal / 60 |

## 11.3 UI

Блок «Рассрочка» отображается под итогами, если grandTotal > 0:

- Заголовок: «Рассрочка»

- 3 карточки в ряд (или таблица): 36 / 48 / 60 мес. → сумма платежа

- Подпись: «Расчёт приблизительный, условия уточняйте у менеджера»

- Кнопка «Отправить заявку» рядом с блоком рассрочки (или отдельная)

💡 Компонент можно оформить как InstallmentBlock с пропсом totalAmount

# 3. Зависимости между задачами

Рекомендуемый порядок внедрения:

| # | Задача | Примечание | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | HDD | Независима, можно делать первой | – |
| 6 | NVR | Независима от 7 | – |
| 3 | PoE | Нужен config | Config |
| 4 | Калитки | Расширяет существующую логику | 2 |
| 5 | Магистральные | Нужна логика подъездов | 4 |
| 2 | Домофония | Расходники + новое поле UI | – |
| 8 | Монтаж | Зависит от equipmentTotal (нужны 6, 7) | 6, 7 |
| 9 | Итог | Зависит от 8 и расходников | 8, 2 |
| 11 | Рассрочка | Зависит от grandTotal (задача 9) | 9 |
| 10 | PDF | Зависит от финального grandTotal | 9, 11 |
| 1 | UI | Независима, кроме изображений | – |

# 4. Дополнительные требования

## 4.1 Обратная совместимость

- Не ломать существующие входные данные CalculatorInputs

- Новые поля добавлять с дефолтными значениями (0, false и т.д.)

- Existing unit-тесты (если есть) должны проходить

## 4.2 Типизация TypeScript

- Все новые поля добавить в интерфейсы CalculatorInputs и CalculatorResult

- Типизировать конфиг строго — избегать any

- Новые конфиги добавлять в calculatorConfig.ts, не хардкодить в логике

## 4.3 Тестирование

После реализации каждой задачи проверить:

- Ввод 0 во все поля → результат null или пустая смета

- Пограничные значения (например, 10 камер → 1 HDD, 11 → 2 HDD)

- PoE: 4 квартиры → 4-порт, 5 квартир → 8-порт

- Монтаж: 30% + пусконаладка 25% от монтажа + кабель 300 тг/м

- Рассрочка: grandTotal / 36, / 48, / 60

## 4.4 Цены (уточнить у заказчика)

⚠️ Следующие значения в ТЗ помечены как «уточнить» и должны быть заполнены до начала разработки:

- Цена 4-портового PoE-коммутатора

- Цена магистрального коммутатора

- Цена NVR824 (видеоаналитика)

- Цена считывателя карт (для входов калитки/паркинг)

- Контакты компании для PDF (логотип, адрес, телефон, email)

Конец документа · Версия 1.0 · ТЗ: Калькулятор CCTV & Домофония